Утверждена приказом

от 05.03.2018 №04-ОД

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| разработки и внедрения электронной информационно-образовательной среды Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее – МВШСЭН). |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Задачи | Сроки выполнения | Ответственный | Разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и внедрение ЭИОС. | Разработка и утверждение Концепции интегрированной ЭИОС. | Март 2018 | Миронов Е.В., Фетисов А.В. Федосеев А.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 |
|  |  | Разработка и утверждение Положения об интегрированной ЭИОС. | Март 2018 | Миронов Е.В., Фетисов А.В., Федосеев А.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 |
|  |  | Техническое задание на разработку и внедрение интегрированной ЭИОС. | Март 2018 | Федосеев А.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 |
|  |  | Разработка и внедрение подсистемы «Учебный процесс» | Март – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Стюфляева А.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Попов Александр (Промавтоматика) |
|  |  | Разработка и внедрение подсистемы «Бухгалтерия» | Апрель – Октябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Поварова Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и внедрение подсистемы «Кадры» | Апрель – Октябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и внедрение подсистемы «Документооборот» | Май – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кабанова Е.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и внедрение подсистемы «Международная деятельность» | Июнь – Декабрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и внедрение подсистемы «Библиотека» | Сентябрь 2018– Март 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и внедрение подсистемы «Наука» | Сентябрь 2018– Март 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и внедрение подсистемы «LMS/e-Learning» | Январь – Июнь 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и внедрение ЭИОС. | Март 2018 – Июнь 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Сторонние разработчики |
| 1.4. | Разработка и внедрение подсистемы «Учебный процесс» | Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Учебный процесс» | Март 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И. Стюфляева А.И. | Попов Александр (Промавтоматика) |
|  |  | Разработка подсистемы «Учебный процесс», в том числе прототипа ИС. | Март – Июнь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И. Стюфляева А.И. | Попов Александр (Промавтоматика) |
|  |  | Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации | Март – Июнь 2018 | Миронов Е.В. | Федосеев А.И. Стюфляева А.И. Попов Александр (Промавтоматика) |
|  |  | Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС | Май – Июнь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Попов Александр (Промавтоматика) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Личный кабинет студента» с другими подсистемами ЭИОС | Май – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Попов Александр (Промавтоматика) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС | Май – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Попов Александр (Промавтоматика) |
|  |  | Внедрение (тестирование) подсистемы «Учебный процесс» | Июнь – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И. Стюфляева А.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Попов Александр (Промавтоматика) |
| 1.5. | Разработка и внедрение подсистемы «Бухгалтерия» | Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Бухгалтерия» | Апрель 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Поварова Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Бухгалтерия» | Апрель 2018 | Федосеев А.И., Поварова Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка подсистемы «Бухгалтерия», в том числе прототипа ИС. | Апрель – Июнь 2018 | Федосеев А.И., Поварова Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации | Апрель – Июнь 2018 | Федосеев А.И., Поварова Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры» | Май – Июнь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры» | Май – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры» | Май – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Внедрение (тестирование) подсистемы «Бухгалтерия» | Июль – Октябрь 2018 | Федосеев А.И., Поварова Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
| 1.6. | Разработка и внедрение подсистемы «Кадры» | Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Кадры» | Апрель 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Кадры» | Апрель 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка подсистемы «Кадры», в том числе прототипа ИС. | Апрель – Июнь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации | Апрель – Июнь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры» | Май – Июнь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры» | Май – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры» | Май – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Внедрение (тестирование) подсистемы «Кадры» | Июль – Октябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
| 1.7. | Разработка и внедрение подсистемы «Документооборот» | Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Документооборот» | Май 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кабанова Е.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Документооборот» | Май 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кабанова Е.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка подсистемы «Документооборот», в том числе прототипа ИС. | Май – Июль 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кабанова Е.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации | Май – Июль 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кабанова Е.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот» | Июнь – Июль 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот» | Июнь – Октябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот» | Июнь – Октябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Внедрение (тестирование) подсистемы «Документооборот» | Август – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кабанова Е.В. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
| 1.8. | Разработка и внедрение подсистемы «Международная деятельность» | Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Международная деятельность» | Июнь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Международная деятельность» | Июнь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка подсистемы «Международная деятельность», в том числе прототипа ИС. | Июнь – Август 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации | Июнь – Август 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность» | Июль – Сентябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность» | Июль – Октябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность» | Июль – Октябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Внедрение (тестирование) подсистемы «Международная деятельность» | Август – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Кузина Е.И. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
| 1.9. | Разработка и внедрение подсистемы «Библиотека» | Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Библиотека» | Сентябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Библиотека» | Сентябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка подсистемы «Библиотека», в том числе прототипа ИС. | Сентябрь – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации | Сентябрь – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека» | Сентябрь – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека» | Сентябрь 2018 – Январь 2019 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека» | Сентябрь 2018 – Январь 2019 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Внедрение (тестирование) подсистемы «Библиотека» | Декабрь 2018 – Март 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
| 1.10. | Разработка и внедрение подсистемы «Наука» | Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «Наука» | Сентябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «Наука» | Сентябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка подсистемы «Наука», в том числе прототипа ИС. | Сентябрь – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации | Сентябрь – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека» | Сентябрь – Ноябрь 2018 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека» | Сентябрь 2018 – Январь 2019 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека» | Сентябрь 2018 – Январь 2019 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Внедрение (тестирование) подсистемы «Наука» | Декабрь 2018 – Март 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Женин И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
| 1.11. | Разработка и внедрение подсистемы «LMS/e-Learning» | Предпроектный аудит, подготовка к разработке подсистемы «LMS/e-Learning» | Январь 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Техническое задание на разработку и внедрение подсистемы «LMS/e-Learning» | Январь 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка подсистемы «LMS/e-Learning», в том числе прототипа ИС. | Январь 2019 – Март 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка регламента и технико-эксплуатационной документации | Январь 2019 – Март 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Работы по интеграции модуля «Расписание / Аудиторный фонд» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека», «LMS/e-Learning» | Февраль 2019 – Апрель 2019 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модулей «Личный кабинет студента» и «Личный кабинет преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека», «LMS/e-Learning» | Февраль 2019 – Апрель 2019 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Разработка и интеграция модуля «Рейтинг преподавателя» с другими подсистемами ЭИОС: «Учебный процесс», «Бухгалтерия», «Кадры», «Документооборот», «Международная деятельность», «Библиотека», «Наука», «Библиотека», «LMS/e-Learning» | Февраль 2019 – Апрель 2019 | Миронов Е.В. Федосеев А.И., Стюфляева А.И., Поварова Н.В., Кабанова Е.В., Тугарина Н.В., Женин И.А., Зинина Г.М., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |
|  |  | Внедрение (тестирование) подсистемы «LMS/e-Learning» | Апрель 2019 – Июнь 2019 | Миронов Е.В., Федосеев А.И., Володина И.А. | Рабочая группа Приказ №04 от «05» марта 2018 Разработчик (Центр информационных технологий в образовании) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условные обозначения, описывающие диаграммы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длительность (план.) |  | Начало (факт.) |  | % выполнения |  | Фактически (внепланово) |  |

| № Мероприятия из Дорожной карты | Март 2018 | Апрель 2018 | Май 2018 | Июнь 2018 | Июль 2018 | Август 2018 | Сентябрь 2018 | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | Январь 2019 | Февраль 2019 | Март 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Июнь 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |